Titel: **2. Gruppenarbeit**

Protokollant: Sven Hornung

Datum: 18.02.2019

Uhrzeit: 12:30 bis 15:45

Agenda:

1. Besprechung offener Tasks
2. Erste Einarbeitung in Firebase und prüfen Websitehintergrund und Zitat zufällig
3. Umsetzung von Anforderungen für den Sprint festlegen
4. Besprechung offener Tasks

Zu Beginn der Besprechung wurde geklärt was noch offen ist. Hierzu zählen zum einen das Informationen sammeln über die verschiedenen Städte, zum anderen die Datenbank einrichten. Neue Tasks sind das Erstellen des Pflichten und Lastenheft. Außerdem hat sich Stefan dazu bereit erklärt eine genauere Beschreibung der Aufgaben der einzelnen Rollen in diesem Projekt zu erstellen.

1. Erste Einarbeitung in Firebase und prüfen Websitehintergrund und Zitat zufällig

Zusammen haben wir uns daran gemacht gemeinsam die groben Funktionalität von Firebase und den genauen Aufbau anzuschauen. Danach wurde überlegt wie man zufällig Hintergrund Bilder für die Startseite lädt und auch Zitate zufällig dazu erzeugt. Technisch sollte beides möglich sein und es zeichnen sich in unserem Fall mehrere Möglichkeiten aus. Wie leicht diese umzusetzen sind wird sich erst in ein paar zeigen.

1. Umsetzung von Anforderungen für den Sprint festlegen

Für den kommenden Sprint sind geplant: Aufgabe mit den Dokumenten und Bildern zur Stadt sammeln erledigen; Lastenheft und Pflichtenheft schreiben; Rollen genauer definieren; Startseite funktional auch noch fertigstellen, Suchfunktion entwickeln, Seite entwickeln um Einträge hinzuzufügen und die Datenbank weiter konfigurieren und mit Einträgen füllen.