## Slide 1
Daniel Wenzl, Niklas Fichtner, Sven Hornung, Salam Al Hamoud, Stefan Roth

## Slide 2: Wenn Sie an eine Städtereise denken, denken Sie an Urban Explorer

## Slide 3: Agenda
Projektfortschritt
Statusbericht
Neue Funktionen

## Slide 4: 1. Projektfortschritt
85% erledigt
Testphase
Funktionen soweit vollständig

## Slide 5: 2 . Statusbericht
Aktuelle Risiken
Entscheidungsbedarf
Abgeschlossene Aktivitäten
Termin
Sonstige Themen
Zukünftige Aktivitäten
Ziel-Termin
Termin
IT
Daniel Wenzl IT 09110501
Urban Explorer
Sven Hornung
Sven Hornung
10.03.2019
MBV/Fachbereich
SVP/Business Line
Projekt-ID
Projektname
Fachseite-PL
IT - PL
Berichts-Datum
Projekt-Stammdaten
Entscheider
VERTRAULICH
Aktivitäten über Großstädte sammeln Weboberfläche mit Balsamiq Logo erstellt Zufällig generierte Zitate auf der Website Lastenheft Suchfunktion Dreamday Eintrag hinzufügen Coverflow
Eigene Tagesplanung
Personenbedingte Engpässe
- entfällt
Defekte (High Prio)
-
Informationen in die Datenbank einpflegen Website fertig stellen Tagesplanung mit Firebase verknüpfen
18.02.2019
17.02.2019
15.02.2019
23.02.2019
25.02.2019 25.02.2019 10.03.2019
10.03.2019
17.03.2019
30.03.2019
20.03.2019 20.03.2019

## Slide 6: 3. Neue Funktionen
Suchfunktion
Dreamday
Austausch von Aktivität
Einträge hinzufügen
Tagesplanung
Autocomplete
Bilder und Text im richtigen Format
Zentriert
Coverflow
Übersicht Tagesplanung