## Slide 1: Urban Explorer Statusberichte
Aktuelle Risiken
Entscheidungsbedarf
Abgeschlossene Aktivitäten
Termin
Sonstige Themen
Zukünftige Aktivitäten
Ziel-Termin
Termin
IT
Daniel Wenzl IT 09110501
Urban Explorer
Sven Hornung
Sven Hornung
10.03.2019
MBV/Fachbereich
SVP/Business Line
Projekt-ID
Projektname
Fachseite-PL
IT - PL
Berichts-Datum
Projekt-Stammdaten
Entscheider
VERTRAULICH
Aktivitäten über Großstädte sammeln Weboberfläche mit Balsamiq Logo erstellt Zufällig generierte Zitate auf der Website
-Bilder aus Datenbank abrufen
-Eigene Tagesplanung
- entfällt
Defekte (High Prio)
- noch Keine Fehler
-
Lastenheft Suchfunktion Dreamday Eintrag hinzufügen Informationen in die Datenbank einpflegen Website fertig stellen Coverflow
18.02.2019
17.02.2019
15.02.2019
23.02.2019
25.02.2019 25.02.2019 10.03.2019
10.03.2019
30.03.2019
15.03.2019 17.03.2019